附件3
项目绩效自评报告
项目名称：普通公路水路建设
县级项目主管部门：丰顺县公路事务中心（公章）

填报人姓名：冯小燕

联系电话：0753-6663472
填报日期：2026年3月13日
一、基本情况

主要包括项目本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

根据粤财综[2024]91号《广东省财政厅关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金的通知》文件，分配给丰顺县公路事务中心普通国省道建设补助5522万元，用于支持国道G235线17.91公里的路面改造工程。
绩效自评结论

自评分数90分。

根据粤交规[2025]20号《广东省运输厅关于提前下达2025年省级交通建设资金补助地方项目明细分配计划的通知》、粤财综[2024]91号《广东省财政厅关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金的通知》项目整体绩效目标：国道G235线丰顺县城至揭西交界段17.91公里路面改造工程，目前第二标段完成约1.5km沥青路面铣刨及重铺。质量检测合格率100%，未发生安全责任事故，资金支付率达9.64%。
绩效指标分析
（一）决策
1.绩效目标：完成国道G235线丰顺县城至揭西交界段路面17.91公里改造工程。

①绩效目标合理性：项目设立、批复及所有预算调整均严格按照财政审批流程执行，手续完备、程序合规。
（二）管理

1.资金管理

①资金支付率

丰顺县公路事务中心收到普通公路水路建设省补助资金合计5522万元，已支出594万元，资金支付率10.75%。
②支出规范性

项目资金实行专款专用、单独核算，账务处理及时准确，会计凭证、票据、台账资料完整规范，资金审批流程严格，全程做到合法合规、公开透明，资金使用安全高效。

产出指标分析

1. 数量指标：计划完成17.91公里路面改造，实际完成4.5公里，完成率25.12%。目前该项目第二标段完成约1.5km沥青路面铣刨及重铺。

2. 质量指标：项目施工质量合格率为100%，所有施工环节均符合项目实施方案及行业标准要求，无质量问题。

3. 时效指标：项目投资目标完成率25.12%，施工完工率相对滞后。
效益指标分析

对经济发展的促进作用明显，提高出行路况，辐射提升产业园区经济效益。

提升G235线县城至揭西交界段路面的基本公共服务水平。
G235线县城至揭西交界段路面公路安全水平提升。
G235线县城至揭西交界段路面改造工程的交通建设100%符合环评审批要求。
G235线县城至揭西交界段路况的提升改善了同行服务水平群众满意度。
（五）成本指标分析

1.成本指标：项目2025年核定预算5522万元，实际支出594万元，严格控制项目实施成本，无浪费、超支等情况，资金使用效益良好。

项目资金使用绩效存在的问题。

主要问题：财政资金紧张，资金支付率比较低，影响国省道公路建设项目的开展。

改进意见

1.加强与财政沟通，提高资金支付率。

2.加强推进项目实施，保证项目顺利完成。



